北滘医院围墙绿化带清理项目服务需求

一、采购预算

采购预算（人民币）：80000元。

## 二、★投标人（供应商）资格要求

| 序号 | 资格条件 | 文件内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须在中国大陆境内合法注册，取得营业执照。 | 提供法人或其他组织的营业执照或法人登记证等证明文件。 |
| 2 | 联合体投标情形：本项目不接受联合体投标 | 见投标承诺函 |

## 三、 采购项目技术要求

### 3.1 项目概况

1、服务地点和范围

佛山市顺德区北滘医院，围墙绿化带清理。

2、基本概况

围墙约625米，围墙高4.5m，宽2m。现围墙攀满勒杜鹃，高度6m，胸径8-10cm,冠幅2.5m。现需围墙要全部清理，包括砍伐勒杜鹃植物，清理灌木丛、花基生活垃圾、建筑垃圾，并外运无害化处理。

- 工期要求

工期时间为六天，自签订合同之日起开始算起，六天内完成清理工作。

- 投入人员、机械要求，附工程量清单。

人员要求：总人数不少于98工日。

机械要求：垃圾运输车辆不少于15车次，铲车5台班。

## 评审方法、步骤及标准

## 1.评审标准与方法

评审方法：综合评分法。

评标委员会将严格按照本招标文件的评审标准与方法，在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“分值”为上限，“0”分为下限。

本项目评审方法由商务评分、技术评分、价格评分组成。

### 2.权重分配

| 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 40.00% | 40.00% | 20.00% |

2.1商务部分（权重40.00%)

| 序号 | 商务评审因素 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 10.00 | 投标人自2016年1月1日至投标截止日止以投标人名义在中国大陆境内完成或在做的绿化项目（以合同签订日期为准），每提供一份项目业绩得2分，本项满分10分；（须提供复印件，原件备查，否则不得分） |
| 2 | 认证（一） | 10.00 | 投标人具有有效的质量管理体系认证的，得10分； （须提供复印件，原件备查，否则不得分） |
| 3 | 认证（二） | 10.00 | 投标人具有有效的环境管理体系认证的，得10分。 （须提供复印件，原件备查，否则不得分） |
| 4 | 认证（三） | 10.00 | 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证的，得10分。 （须提供复印件，原件备查，否则不得分） |

2.2技术部分（权重40.00%)

| 序号 | 技术评审因素 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对采购人需求的响应程度 | 10 | 根据各投标人对技术要求的响应情况进行评分： 优：完全响应招标文件要求，部分条款实质优于招标文件要求，得10分； 良：响应招标文件要求，无差异，得8分； 差：条款不响应招标文件要求，得0分。 |
| 2 | 实施方案 | 10 | 横向对比各投标人的实施方案 优：能根据用户需求进行详细分析，且服务实施方案合理、较优，得10分； 良：能根据用户需求进行详细分析，且服务实施方案合理、良好，得5分； 差：未能根据用户需求进行分析，服务实施方案不够合理，得0分。 |
| 3 | 项目实施的重点、难点及其解决方案 | 10 | 横向对比各投标人对本项目实施重点、难点的分析的准确程度以及解决方案合理性，且描述详尽程度： 优：对本项目的实施重点和难点分析透彻客观，解决方案详细周全、科学可行、有针对性的，得10分； 良：对本项目的实施重点和难点分析尚可，解决方案合理明确、清晰可行，得5分； 差：完全不清楚本项目的重点及难点，解决方案内容不清晰、不全面或不能提供相关内容，得0分。 |
| 4 | 突发事件的处理措施和应急预案 | 10 | 横向对比各投标人针对本项目制定的突发事件的处理措施和应急预案： 优：突发事件的处理措施和应急预案科学、合理，操作性强，得10分； 良：突发事件的处理措施和应急预案较科学、合理，操作性较强，得5分； 差：突发事件的处理措施和应急预案缺操作性，得0分。 |

2.3价格部分（权重20.00%)

1）依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| （注：1、不允许联合体投标的项目，以上第2项、第3项情形不适用；2、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。） 序号 | 情形 | 价格扣除比例（由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6.00% | 评标价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6.00%) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6.00% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2.00% | 评标价格＝总投标报价×(1-2.00%) |

2）经评标委员会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减。即：

评标基准价 =评标价格的最低价 = 满价格评分权重分

其他投标报价得分 =  (评标基准价÷评标价格) ×  价格评分权重

（评标价格、评标基准价均精确到两位小数）

3.评分汇总

商务总分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

技术总分＝ 各评委评分总和 ÷ 评委人数

价格总分＝ 统一公式计算得分

综合总分＝商务总分 + 技术总分 + 价格总分

（每次评分汇总均精确到二位小数）

4.推荐结果

1）评审专家将各投标人商务、技术、价格部分得分汇总，按综合总分从高到低顺序排列，推荐中标候选供应商，推荐数量详见《重要须知事项前置表》。

2）若候选人综合总分相同时，投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如仍出现相同时，则由采购人选择确定。

3）评审过程中涉及和产生的所有程序文件、评审意见、表决意见和推荐意见等均须由评审专家成员签章（签名）确认。

采购编号：

采购合同

（服务类）

项目名称：佛山市顺德区北滘医院围墙绿化带清理

甲方（采购方）：佛山市顺德区北滘医院

乙方（施工方）：

签订地点：佛山市顺德区北滘医院

签订日期：     年     月       日

甲    方：佛山顺德区北滘医院

法人代表:       联系人：     电话：075726601929   传真：075726601929

地  址：地址：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号

乙    方：

法定代表人：     联系人：         电话：          传真：

地  址：

根据北滘医院服务类项目的招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，招标结果以及招标文件、乙方的投标文件，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 服务内容 （后附工程量清单）

围墙约625米，围墙高4.5m，宽1.2m。现围墙攀满勒杜鹃，高度6m，胸径8-10cm,冠幅2.5m。现围墙绿植要全部清理，包括砍伐勒杜鹃植物，清理灌木丛、花基生活垃圾、建筑垃圾，并外运无害化处理。

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：                   元（小写￥            元）。

注：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本服务的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守

三、工期要求

总工期：合同签订之日起5个日历天完成清理工作。

四、付款方式：

由甲方按下列程序付款：

1、设备安装结束后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30 个工作日内，         支付合同金额的 100%。

2、甲方付款前，乙方应向甲方提供全额有效发票，否则，甲方有权拒付。

六、验收要求：

1、本服务质量要求为合格。

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。

3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负。

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

九、违约责任与赔偿损失

1、甲方

（1）按规定提供施工场地。

（2）组织对服务竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工验收结算工作。

2、乙方

（1）确保服务质量及施工安全，按合同规定时间如期完工和交付。

（2）在交工前应负责管理，并清理好场地。

3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

(1)合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，可向甲方所在地顺德区人民法院提请诉讼。

(2)法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项及条款仍应继续履行。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

（1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（2）合同一式    份，甲方执 伍 份、乙方执     份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：佛山顺德区北滘医院       乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定日期：   年     月    日          签定日期：     年     月     日

签定地点：                            开户名称：

银行帐号：

税    号:

开 户 行：

附件：1、工程量清单

| 分部分项工程量计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 围墙攀岩植物清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 050101003001 |  | 砍挖攀缘勒杜鹃 | - 人工砍挖攀缘植物，高度6m，胸径8-10cm,冠幅2.5m 2、人工开挖树根树头 | 株 | 3950.000 |  |  |  |
| 2 | 粤050101016001 |  | 植物残支树叶清运 | 1、人工绑扎树枝 2、铲车装车 3、8立方自卸汽车垃圾清运15公里 | m3 | 337.000 |  |  |  |
| 3 | 050101010001 |  | 清理绿化用地 | 1、花基内建筑垃圾、生活垃圾清理 2、花基周边建筑垃圾、生活垃圾清理 3、清理勒杜鹃落叶 | m2 | 2350.000 |  |  |  |